Sección II

ANEXOS DE LA OFERTA QUE DEBEN PRESENTARSE

Nota para los oferentes: Las instrucciones para completar cada anexo figuran con fondo azul. Sírvase completar los anexos de la oferta que deben presentarse conforme a las instrucciones y una vez cumplimentados súbanlos al sistema eSourcing de UNOPS en su correspondiente lugar indicado en la sección Lista de documentos exigidos.

Anexo 1

Formulario de oferta

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Calle Baltazar La Torre N° 130, San Isidro, Lima, Perú

Estimados señores:

Tema: Invitación a licitar para la “Ejecución de obra: Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de la parte media de la Quebrada Chactani de la Cuenca Ilpa afectada por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Aladino VI, en el distrito Mañazo, provincia de Puno, departamento de Puno” en Lima, Perú, número de IAL: ITB/2019/13049, de fecha [inserte la fecha].

- Por la presente, [nombre del oferente], presentamos una oferta para la construcción de la obra antes mencionada en respuesta a la IAL de referencia.

- Garantizamos que en la preparación y presentación de esta oferta hemos cumplido todos y cada uno de los requisitos y disposiciones de la IAL de referencia, incluidas las condiciones del Contrato que figura en la sección III de la IAL, y que estamos dispuestos a ajustarnos a estos requisitos y disposiciones.

- Sobre la base de lo que antecede, el precio del contrato que proponemos es de [inserte el precio propuesto para el contrato en números y letras].

- Nuestra oferta será válida para la aceptación por UNOPS durante noventa (90) días calendario desde la Fecha límite para la presentación de ofertas.

- Reconocemos y aceptamos que:

  - UNOPS no está obligada a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que pueda recibir en respuesta a la IAL de referencia;

  - No existe responsabilidad de UNOPS ni contrato vinculante; y

  - Todas las partes que componen el oferente están obligadas de forma conjunta y solidaria por esta oferta.

- Si asistimos a una visita previa al sitio, aceptamos liberar e indemnizar a UNOPS por todo daño, gasto, pérdida o responsabilidad de cualquier tipo contraído por UNOPS a causa de:

### i)	Daños o perjuicios a bienes muebles o inmuebles;

### ii)	Lesión personal, enfermedad o muerte de cualquier persona;

### iii)	Pérdida o gastos financieros ocasionados por la visita previa al sitio; y

### iv)	Transporte por UNOPS al sitio (si se lo provee) como resultado de cualquier accidente o acto intencional de terceras partes.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [inserte el nombre del oferente] para firmar esta oferta y comprometer a [inserte el nombre del oferente] si UNOPS acepta esta oferta:

Nombre: ________________________________________________________________ Puesto: _________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________________________________ Firma: _____________________________________________________________ [Selle el formulario de oferta con el sello oficial del oferente.]

ANEXO 2

Declaración De Garantía De Sostenimiento De Oferta

Fecha: [Insertar fecha]

N° de caso: ITB/2019/13049

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las propuestas deben estar respaldadas por un Declaración de Garantía de sostenimiento de oferta.

2. Aceptamos que podríamos ser declarados no elegibles para participar en futuras licitaciones de UNOPS de conformidad con las reglamentaciones estipuladas en el Manual de Adquisiciones, sección 3.3 Inelegibilidad de los proveedores si incumplimos nuestra (s) obligación (es) en las condiciones de la propuesta si:

(a) retiramos nuestra oferta durante el período de validez de oferta especificado por nosotros en el formulario de presentación de oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de errores de acuerdo con las Instrucciones para los Licitantes en los documentos de licitación; o

(c) después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la oferta, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el anexo de contrato, si es necesario; o (ii) no proporcionamos o rehusamos proporcionar la Garantía de cumplimiento.

3. Entendemos que esta declaración de Garantía de sostenimiento de la oferta caducará si no somos los licitantes adjudicados, y cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: (i) recibimos una copia de su notificación con el nombre del licitante adjudicado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después del vencimiento de nuestra oferta.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [inserte el nombre completo del licitante] para firmar esta oferta y comprometer [inserte el nombre completo del licitante] si UNOPS acepta esta oferta:

Nombre : _____________________________________________________________

Título: _______________________________________________________________

Fecha : ______________________________________________________________

Firma: _______________________________________________________________

ANEXO 3

PRECIO DEL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS

Número de IAL: ITB/2019/13049

Nombre del oferente: _______________________________________________________

Fecha: ________________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________

Nota para los oferentes: Los oferentes deberán incluir en este anexo el precio del contrato a precios unitarios, que debe incluir los siguientes anexos que se adjuntan en Excel para que sean completados por los oferentes.

Anexo 3.1 Planilla de Propuesta Económica RESUMEN

Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra

Anexo 3.3 Análisis de Precios Unitarios

Anexo 3.4 Detalle de los Gastos Generales (Fijos y variables)

Estos anexos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 deben ser remitidos debidamente suscritos y también en Hoja de Cálculo Excel.

Anexo 3.1 Planilla de Propuesta Económica RESUMEN

| ITEM | Descripción | Parcial |
| --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |
| 01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |
| 01.03 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40m |  |
| 01.04 | TRAZO Y REPLANTEO |  |
| 01.05 | HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO |  |
| 02 | MINA |  |
| 02.01 | BOCAMINAS |  |
| 02.02 | CHIMENEA/PIQUE |  |
| 02.03 | TRINCHERA |  |
| 02.04 | MEDIA BARRETA |  |
| 02.05 | TAJO |  |
| 03 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO |  |
| 03.01 | PLANTA DE PROCESAMIENTO |  |
| 04 | OTRAS INFRESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO |  |
| 04.01 | CAMPAMENTOS, OFICINAS Y TALLERES |  |
| 05 | INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS |  |
| 05.01 | DESMONTE DE MINA |  |
| 05.02 | DEPOSITO DE RELAVES |  |
| 05.03 | DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME ID 565 PROYECTADO) |  |
| 06 | MEDIDAS Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA |  |
| 06.01 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION |  |
| 06.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS |  |
| 06.03 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |
| 06.04 | PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD |  |
| 06.05 | PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL |  |
| 06.06 | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERVENIDAS |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |
|  | GASTOS GENERALES |  |
|  | UTILIDADES |  |
|  | SUB TOTAL |  |
|  | IGV 18% |  |
|  | TOTAL DE PRESUPUESTO |  |

Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra

| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | P. Unitario S/. | P.Parcial S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1.00 |  |  |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | glb | 1.00 |  |  |
| 01.03 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40m | und | 1.00 |  |  |
| 01.04 | TRAZO Y REPLANTEO | ha | 14.00 |  |  |
| 01.05 | HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO |  |  |  |  |
| 01.05.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE | ha | 0.88 |  |  |
| 01.05.02 | CORTE EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2,630.00 |  |  |
| 01.05.03 | PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA CORTE (SUBRASANTE) H > 3,800 msnm | m2 | 14,799.00 |  |  |
| 01.05.04 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1,780.00 |  |  |
| 01.05.05 | CAPA DE RODADURA (E=0.20m.) | m2 | 14,799.00 |  |  |
| 01.05.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000m | m3 | 1,021.00 |  |  |
| 01.05.07 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO | km | 3.85 |  |  |
| 01.05.08 | HABILITACION DE ACCESO PEATONAL | km | 0.39 |  |  |
| 02 | MINA |  |  |  |  |
| 02.01 | BOCAMINAS |  |  |  |  |
| 02.01.01 | BOCAMINA ID 564 (TRINCHERA) |  |  |  |  |
| 02.01.01.01 | TRABAJOS DE HABILITACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 02.01.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 280.00 |  |  |
| 02.01.01.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 280.00 |  |  |
| 02.01.01.02 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 11.90 |  |  |
| 02.01.01.02.02 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 21.00 |  |  |
| 02.01.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 506.00 |  |  |
| 02.01.01.02.04 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 8.00 |  |  |
| 02.01.01.02.05 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.50 x 1.00m | m3 | 12.00 |  |  |
| 02.01.01.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.01.01.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 56.00 |  |  |
| 02.01.01.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 280.00 |  |  |
| 02.01.02 | BOCAMINA ID 8800-A (TRINCHERA) |  |  |  |  |
| 02.01.02.01 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.02.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 9.00 |  |  |
| 02.01.02.01.02 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 383.00 |  |  |
| 02.01.02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 525.00 |  |  |
| 02.01.02.01.04 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 10.00 |  |  |
| 02.01.02.02 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.01.02.02.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 76.60 |  |  |
| 02.01.02.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 383.00 |  |  |
| 02.01.03 | BOCAMINA ID 8800-B (CHIMENEA) |  |  |  |  |
| 02.01.03.01 | TRABAJOS DE HABILITACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 02.01.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 4.00 |  |  |
| 02.01.03.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 4.00 |  |  |
| 02.01.03.02 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 02.01.03.02.01 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 3.12 |  |  |
| 02.01.03.02.02 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARRETILLA D=50 m | m3 | 4.37 |  |  |
| 02.01.03.02.03 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 4.00 |  |  |
| 02.01.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 2.40 |  |  |
| 02.01.03.02.05 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 (INC. ADITIVOS) | m3 | 3.07 |  |  |
| 02.01.03.02.06 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 | kg | 165.47 |  |  |
| 02.01.03.02.07 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 4.00 |  |  |
| 02.01.03.03 | RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.03.03.01 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 4.00 |  |  |
| 02.01.03.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO IV |  |  |  |  |
| 02.01.03.04.01 | RELLENO MANUAL CON ROCA | m3 | 0.80 |  |  |
| 02.01.04 | BOCAMINA ID 8803-A |  |  |  |  |
| 02.01.04.01 | TAPON DE BOCAMINA TIPO B2 |  |  |  |  |
| 02.01.04.01.01 | DESQUINCHE EN ROCA | m2 | 72.50 |  |  |
| 02.01.04.01.02 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 2.70 |  |  |
| 02.01.04.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 2.70 |  |  |
| 02.01.04.01.04 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 0.67 |  |  |
| 02.01.04.01.05 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARRETILLA D=50 m | m3 | 0.93 |  |  |
| 02.01.04.01.06 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 1.61 |  |  |
| 02.01.04.01.07 | ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 155.38 |  |  |
| 02.01.04.01.08 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 2.70 |  |  |
| 02.01.04.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO HIDRAULICO | m | 13.20 |  |  |
| 02.01.05 | BOCAMINA ID 8803-B (CHIMENEA) |  |  |  |  |
| 02.01.05.01 | EXCAVACION |  |  |  |  |
| 02.01.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 12.00 |  |  |
| 02.01.05.01.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 6.00 |  |  |
| 02.01.05.01.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 8.40 |  |  |
| 02.01.05.02 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 02.01.05.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 7.20 |  |  |
| 02.01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 4.56 |  |  |
| 02.01.05.02.03 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 (INC. ADITIVOS) | m3 | 5.76 |  |  |
| 02.01.05.02.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 | kg | 313.84 |  |  |
| 02.01.05.02.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 7.20 |  |  |
| 02.01.05.03 | RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.05.03.01 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 12.00 |  |  |
| 02.01.05.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO IV |  |  |  |  |
| 02.01.05.04.01 | RELLENO MANUAL CON ROCA | m3 | 1.20 |  |  |
| 02.01.06 | BOCAMINA ID 8807 (TRINCHERA) |  |  |  |  |
| 02.01.06.01 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2.25 |  |  |
| 02.01.06.01.02 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 146.00 |  |  |
| 02.01.06.01.03 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 12.00 |  |  |
| 02.01.06.01.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 84.00 |  |  |
| 02.01.06.01.05 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 4.00 |  |  |
| 02.01.06.02 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.01.06.02.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 29.20 |  |  |
| 02.01.06.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 146.00 |  |  |
| 02.01.07 | BOCAMINA ID 15039 |  |  |  |  |
| 02.01.07.01 | TRABAJOS DE HABILITACION EN BOCAMINA INTERIOR |  |  |  |  |
| 02.01.07.01.01 | DESQUINCHE EN ROCA | m2 | 14.03 |  |  |
| 02.01.07.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 135.00 |  |  |
| 02.01.07.02 | TAPON DE BOCAMINA TIPO B2 |  |  |  |  |
| 02.01.07.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 2.38 |  |  |
| 02.01.07.02.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 0.63 |  |  |
| 02.01.07.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 0.88 |  |  |
| 02.01.07.02.04 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 2.03 |  |  |
| 02.01.07.02.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 3.60 |  |  |
| 02.01.07.02.06 | ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 143.57 |  |  |
| 02.01.07.02.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 2.38 |  |  |
| 02.01.07.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO HIDRAULICO | m | 12.40 |  |  |
| 02.01.07.03 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.01.07.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2.60 |  |  |
| 02.01.07.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 76.00 |  |  |
| 02.01.07.03.03 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 4.00 |  |  |
| 02.01.07.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.01.07.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 27.00 |  |  |
| 02.01.07.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 135.00 |  |  |
| 02.02 | CHIMENEA/PIQUE |  |  |  |  |
| 02.02.01 | CHIMENEA ID 15029 |  |  |  |  |
| 02.02.01.01 | EXCAVACION |  |  |  |  |
| 02.02.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 32.00 |  |  |
| 02.02.01.01.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 1.74 |  |  |
| 02.02.01.01.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 2.44 |  |  |
| 02.02.01.02 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 02.02.01.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 0.66 |  |  |
| 02.02.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 5.16 |  |  |
| 02.02.01.02.03 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 1.24 |  |  |
| 02.02.01.02.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 | kg | 60.86 |  |  |
| 02.02.01.02.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 0.66 |  |  |
| 02.02.01.03 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.02.01.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 3.85 |  |  |
| 02.02.01.03.02 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 3.96 |  |  |
| 02.02.01.03.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 23.00 |  |  |
| 02.02.01.03.04 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 8.00 |  |  |
| 02.02.01.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.02.01.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 6.40 |  |  |
| 02.02.01.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 32.00 |  |  |
| 02.02.02 | CHIMENEA ID 15036-A |  |  |  |  |
| 02.02.02.01 | TAPON DE BOCAMINA TIPO B2 |  |  |  |  |
| 02.02.02.01.01 | DESQUINCHE EN ROCA | m2 | 19.13 |  |  |
| 02.02.02.01.02 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 3.60 |  |  |
| 02.02.02.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 3.60 |  |  |
| 02.02.02.01.04 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 0.77 |  |  |
| 02.02.02.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO HIDRAULICO | m | 15.60 |  |  |
| 02.02.02.01.06 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 2.03 |  |  |
| 02.02.02.01.07 | ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 192.67 |  |  |
| 02.02.02.01.08 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 3.60 |  |  |
| 02.02.02.01.09 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARRETILLA D=50 m | m3 | 1.08 |  |  |
| 02.02.02.02 | RELLENO |  |  |  |  |
| 02.02.02.02.01 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 4.00 |  |  |
| 02.02.03 | CHIMENEA ID 15036-B |  |  |  |  |
| 02.02.03.01 | EXCAVACION |  |  |  |  |
| 02.02.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 102.00 |  |  |
| 02.02.03.01.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 3.30 |  |  |
| 02.02.03.01.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 4.62 |  |  |
| 02.02.03.02 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 02.02.03.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 4.56 |  |  |
| 02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2.58 |  |  |
| 02.02.03.02.03 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 3.35 |  |  |
| 02.02.03.02.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 | kg | 184.96 |  |  |
| 02.02.03.02.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 4.56 |  |  |
| 02.02.03.03 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.02.03.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 3.60 |  |  |
| 02.02.03.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 78.00 |  |  |
| 02.02.03.03.03 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 6.00 |  |  |
| 02.02.03.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO V |  |  |  |  |
| 02.02.03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE 50 KN/m | m2 | 102.00 |  |  |
| 02.02.03.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDAS | m2 | 102.00 |  |  |
| 02.02.03.04.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 20.40 |  |  |
| 02.02.03.04.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 20.40 |  |  |
| 02.02.03.04.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 102.00 |  |  |
| 02.02.04 | CHIMENEA ID 15041 |  |  |  |  |
| 02.02.04.01 | TRABAJOS DE HABILITACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 02.02.04.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 8.00 |  |  |
| 02.02.04.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 8.00 |  |  |
| 02.02.04.02 | RELLENO |  |  |  |  |
| 02.02.04.02.01 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 7.00 |  |  |
| 02.02.04.02.02 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 8.07 |  |  |
| 02.02.04.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO V |  |  |  |  |
| 02.02.04.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE 50 KN/m | m2 | 8.00 |  |  |
| 02.02.04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDAS | m2 | 8.00 |  |  |
| 02.02.04.03.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 1.60 |  |  |
| 02.02.04.03.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 1.60 |  |  |
| 02.02.04.03.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 8.00 |  |  |
| 02.02.05 | PIQUE ID 8802 |  |  |  |  |
| 02.02.05.01 | EXCAVACION |  |  |  |  |
| 02.02.05.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 82.00 |  |  |
| 02.02.05.01.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 2.76 |  |  |
| 02.02.05.01.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 3.86 |  |  |
| 02.02.05.02 | CONCRETO |  |  |  |  |
| 02.02.05.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 2.88 |  |  |
| 02.02.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 10.44 |  |  |
| 02.02.05.02.03 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 2.52 |  |  |
| 02.02.05.02.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 | kg | 133.65 |  |  |
| 02.02.05.02.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 2.88 |  |  |
| 02.02.05.03 | RELLENO |  |  |  |  |
| 02.02.05.03.01 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 274.00 |  |  |
| 02.02.05.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.02.05.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 16.40 |  |  |
| 02.02.05.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 82.00 |  |  |
| 02.03 | TRINCHERA |  |  |  |  |
| 02.03.01 | TRINCHERA ID 15033 |  |  |  |  |
| 02.03.01.01 | TRABAJOS DE HABILITACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 02.03.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 111.00 |  |  |
| 02.03.01.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 111.00 |  |  |
| 02.03.01.02 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.03.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2.80 |  |  |
| 02.03.01.02.02 | ACOMODO DE ROCAS MANUAL | m3 | 10.00 |  |  |
| 02.03.01.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 87.00 |  |  |
| 02.03.01.02.04 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 8.00 |  |  |
| 02.03.01.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.03.01.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 22.20 |  |  |
| 02.03.01.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 111.00 |  |  |
| 02.04 | MEDIA BARRETA |  |  |  |  |
| 02.04.01 | MEDIA BARRETA ID 15038 |  |  |  |  |
| 02.04.01.01 | TRABAJOS DE HABILITACION EN BOCAMINA INTERIOR |  |  |  |  |
| 02.04.01.01.01 | DESQUINCHE EN ROCA | m2 | 20.00 |  |  |
| 02.04.01.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 60.00 |  |  |
| 02.04.01.02 | TAPON DE BOCAMINA TIPO B2 |  |  |  |  |
| 02.04.01.02.01 | ENCOFRADO PERDIDO | m2 | 3.68 |  |  |
| 02.04.01.02.02 | EXCAVACION EN ROCA FIJA C/ADITIVO DEMOLEDOR H >3800msm MARTILLO NEUMATICO | m3 | 0.77 |  |  |
| 02.04.01.02.03 | CONCRETO F'c= 280 kg/cm2 EN TAPONES (INC. ADITIVOS) | m3 | 2.06 |  |  |
| 02.04.01.02.04 | ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 | kg | 195.78 |  |  |
| 02.04.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 3.68 |  |  |
| 02.04.01.02.06 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 3.68 |  |  |
| 02.04.01.02.07 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARRETILLA D=50 m | m3 | 1.08 |  |  |
| 02.04.01.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO HIDRAULICO | m | 15.60 |  |  |
| 02.04.01.03 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.04.01.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 4.20 |  |  |
| 02.04.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 52.00 |  |  |
| 02.04.01.03.03 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 8.00 |  |  |
| 02.04.01.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 02.04.01.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 12.00 |  |  |
| 02.04.01.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 60.00 |  |  |
| 02.05 | TAJO |  |  |  |  |
| 02.05.01 | TAJO ID 15031 |  |  |  |  |
| 02.05.01.01 | TRABAJOS DE HABILITACION Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 02.05.01.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO (INC. RETIRO DE COBERTURA VEGETAL) | m2 | 52.00 |  |  |
| 02.05.01.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 52.00 |  |  |
| 02.05.01.02 | CORTE Y RELLENO |  |  |  |  |
| 02.05.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2.50 |  |  |
| 02.05.01.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 55.00 |  |  |
| 02.05.01.02.03 | GAVION CAJA DE 2.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 4.00 |  |  |
| 02.05.01.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO V |  |  |  |  |
| 02.05.01.03.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE 50 KN/m | m2 | 52.00 |  |  |
| 02.05.01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDAS | m2 | 52.00 |  |  |
| 02.05.01.03.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 10.40 |  |  |
| 02.05.01.03.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 10.40 |  |  |
| 02.05.01.03.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 52.00 |  |  |
| 03 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO |  |  |  |  |
| 03.01 | PLANTA DE PROCESAMIENTO |  |  |  |  |
| 03.01.01 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ID 567-A |  |  |  |  |
| 03.01.01.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 03.01.01.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 12.00 |  |  |
| 03.01.01.01.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 776.00 |  |  |
| 03.01.01.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 960.00 |  |  |
| 03.01.01.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 275.00 |  |  |
| 03.01.02 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ID 567-B |  |  |  |  |
| 03.01.02.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 03.01.02.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 5.00 |  |  |
| 03.01.02.01.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 118.00 |  |  |
| 03.01.02.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 158.00 |  |  |
| 03.01.02.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 42.00 |  |  |
| 03.01.03 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ID 567-C |  |  |  |  |
| 03.01.03.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 03.01.03.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 17.00 |  |  |
| 03.01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO-ESCARIFICADO | m3 | 12.00 |  |  |
| 03.01.03.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 62.00 |  |  |
| 03.01.03.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 22.00 |  |  |
| 03.01.04 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ID 8806-A |  |  |  |  |
| 03.01.04.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 03.01.04.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 8.00 |  |  |
| 03.01.04.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO-ESCARIFICADO | m3 | 4.00 |  |  |
| 03.01.04.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 20.00 |  |  |
| 03.01.04.01.04 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 11.00 |  |  |
| 03.01.04.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 11.00 |  |  |
| 03.01.05 | INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO ID 8806-B |  |  |  |  |
| 03.01.05.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 03.01.05.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 3.00 |  |  |
| 03.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO-ESCARIFICADO | m3 | 3.00 |  |  |
| 03.01.05.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 11.00 |  |  |
| 03.01.05.01.04 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 6.00 |  |  |
| 03.01.05.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 6.00 |  |  |
| 04 | OTRAS INFRESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO |  |  |  |  |
| 04.01 | CAMPAMENTOS, OFICINAS Y TALLERES |  |  |  |  |
| 04.01.01 | INFRAESTRUCTURA ID 8716-A |  |  |  |  |
| 04.01.01.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 04.01.01.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 48.00 |  |  |
| 04.01.01.01.02 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO - ESCARIFICADO | m3 | 20.00 |  |  |
| 04.01.01.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 100.00 |  |  |
| 04.01.01.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 150.00 |  |  |
| 04.01.01.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 150.00 |  |  |
| 04.01.02 | INFRAESTRUCTURA ID 8716-B |  |  |  |  |
| 04.01.02.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 04.01.02.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 47.00 |  |  |
| 04.01.02.01.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 45.00 |  |  |
| 04.01.02.01.03 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO - ESCARIFICADO | m3 | 137.00 |  |  |
| 04.01.02.01.04 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 685.00 |  |  |
| 04.01.02.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 315.00 |  |  |
| 04.01.02.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 315.00 |  |  |
| 04.01.03 | INFRAESTRUCTURA ID 8716-C |  |  |  |  |
| 04.01.03.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 04.01.03.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 34.00 |  |  |
| 04.01.03.01.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 41.00 |  |  |
| 04.01.03.01.03 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO - ESCARIFICADO | m3 | 65.00 |  |  |
| 04.01.03.01.04 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 325.00 |  |  |
| 04.01.03.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 161.00 |  |  |
| 04.01.03.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 161.00 |  |  |
| 04.01.04 | INFRAESTRUCTURA ID 8716-D |  |  |  |  |
| 04.01.04.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 04.01.04.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA (TIPO ADOBE, LADRILLOS, BLOQUETAS DE CONCRETO) | m2 | 73.00 |  |  |
| 04.01.04.01.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 87.00 |  |  |
| 04.01.04.01.03 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO - ESCARIFICADO | m3 | 60.00 |  |  |
| 04.01.04.01.04 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 298.00 |  |  |
| 04.01.04.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 230.00 |  |  |
| 04.01.04.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 230.00 |  |  |
| 04.01.05 | INFRAESTRUCTURA ID 8716-E |  |  |  |  |
| 04.01.05.01 | DEMOLICION Y ELIMINACION |  |  |  |  |
| 04.01.05.01.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO Y SIMPLE | m2 | 49.00 |  |  |
| 04.01.05.01.02 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO - ESCARIFICADO | m3 | 19.00 |  |  |
| 04.01.05.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 94.00 |  |  |
| 04.01.05.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 103.00 |  |  |
| 04.01.05.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 103.00 |  |  |
| 05 | INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS |  |  |  |  |
| 05.01 | DESMONTE DE MINA |  |  |  |  |
| 05.01.01 | DESMONTE DE MINA ID 8717 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 1,568.00 |  |  |
| 05.01.01.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 2,294.00 |  |  |
| 05.01.01.01.03 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 1,882.00 |  |  |
| 05.01.01.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 1,882.00 |  |  |
| 05.01.01.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA | m3 | 11.00 |  |  |
| 05.01.01.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.01.01.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 16.00 |  |  |
| 05.01.01.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.01.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 245.00 |  |  |
| 05.01.01.03.02 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 245.00 |  |  |
| 05.01.01.03.03 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 245.00 |  |  |
| 05.01.01.03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,222.00 |  |  |
| 05.01.01.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.01.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 215.00 |  |  |
| 05.01.01.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,072.00 |  |  |
| 05.01.01.04.03 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 319.00 |  |  |
| 05.01.02 | DESMONTE DE MINA ID 8801 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.02.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 3,613.00 |  |  |
| 05.01.02.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 2,779.00 |  |  |
| 05.01.02.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 4,336.00 |  |  |
| 05.01.02.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 24.00 |  |  |
| 05.01.02.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 2.00 |  |  |
| 05.01.02.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 29.00 |  |  |
| 05.01.02.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.01.02.03.01 | RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 399.00 |  |  |
| 05.01.02.03.02 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 399.00 |  |  |
| 05.01.02.03.03 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 399.00 |  |  |
| 05.01.02.03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,991.00 |  |  |
| 05.01.02.03.05 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 289.00 |  |  |
| 05.01.02.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.02.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 158.00 |  |  |
| 05.01.02.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 788.00 |  |  |
| 05.01.03 | DESMONTE DE MINA ID 8804 - A (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 1,161.00 |  |  |
| 05.01.03.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 1,046.00 |  |  |
| 05.01.03.01.03 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=200M (HACIA ID 15038) | m3 | 63.00 |  |  |
| 05.01.03.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100M C/VEH.MENOR (HACIA ID 8802-A, ID 15038) | m3 | 338.00 |  |  |
| 05.01.03.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M C/VEH.MENOR (HACIA ID8800, ID 565 PROYECTADO) | m3 | 1,056.00 |  |  |
| 05.01.03.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 426.00 |  |  |
| 05.01.03.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 6.00 |  |  |
| 05.01.03.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.01.03.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 8.00 |  |  |
| 05.01.03.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.03.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 210.00 |  |  |
| 05.01.03.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,046.00 |  |  |
| 05.01.04 | DESMONTE DE MINA ID 8804 - B (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.04.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 350.00 |  |  |
| 05.01.04.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 459.00 |  |  |
| 05.01.04.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 420.00 |  |  |
| 05.01.04.02 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.01.04.02.01 | RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 92.00 |  |  |
| 05.01.04.02.02 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 92.00 |  |  |
| 05.01.04.02.03 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 92.00 |  |  |
| 05.01.04.02.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 459.00 |  |  |
| 05.01.04.02.05 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 203.00 |  |  |
| 05.01.05 | DESMONTE DE MINA ID 8804 - C (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.05.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 169.00 |  |  |
| 05.01.05.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 170.00 |  |  |
| 05.01.05.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 203.00 |  |  |
| 05.01.06 | DESMONTE DE MINA ID 15030 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 809.00 |  |  |
| 05.01.06.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 1,726.00 |  |  |
| 05.01.06.01.03 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=100M (HACIA ID 564, ID 8807) | m3 | 708.00 |  |  |
| 05.01.06.01.04 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 15041, ID 15031, ID 15029) | m3 | 102.00 |  |  |
| 05.01.06.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M C/VEH.MENOR (HACIA ID 564, ID 8807, ID 565 PROYECTADO) | m3 | 869.00 |  |  |
| 05.01.06.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 161.00 |  |  |
| 05.01.06.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA | m3 | 10.00 |  |  |
| 05.01.06.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.01.06.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 14.00 |  |  |
| 05.01.06.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.06.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 346.00 |  |  |
| 05.01.06.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,726.00 |  |  |
| 05.01.06.03.03 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 241.00 |  |  |
| 05.01.07 | DESMONTE DE MINA ID 15034 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 168.00 |  |  |
| 05.01.07.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 488.00 |  |  |
| 05.01.07.01.03 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=100M (HACIA ID 15036) | m3 | 94.00 |  |  |
| 05.01.07.01.04 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 15033, ID 565 PROYECTADO) | m3 | 108.00 |  |  |
| 05.01.07.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M C/VEH.MENOR (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 4.00 |  |  |
| 05.01.07.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 4.00 |  |  |
| 05.01.07.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA | m3 | 10.00 |  |  |
| 05.01.07.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.01.07.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 14.00 |  |  |
| 05.01.07.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.07.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 99.00 |  |  |
| 05.01.07.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 488.00 |  |  |
| 05.01.07.03.03 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 110.00 |  |  |
| 05.01.08 | DESMONTE DE MINA ID 15035 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 83.00 |  |  |
| 05.01.08.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 285.00 |  |  |
| 05.01.08.01.03 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=100M (HACIA ID 15039-B, ID 565 PROYECTADO) | m3 | 59.00 |  |  |
| 05.01.08.01.04 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL D=50M (HACIA ID 15039-A) | m3 | 42.00 |  |  |
| 05.01.08.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=1000M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 10.00 |  |  |
| 05.01.08.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.01.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA | m3 | 43.00 |  |  |
| 05.01.08.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.01.08.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 61.00 |  |  |
| 05.01.08.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.01.08.03.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 58.00 |  |  |
| 05.01.08.03.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 285.00 |  |  |
| 05.01.09 | DESMONTE DE MINA ID 15040 (REMOCION TOTAL) |  |  |  |  |
| 05.01.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.01.09.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 1,311.00 |  |  |
| 05.01.09.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 1,528.00 |  |  |
| 05.01.09.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=100 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 1,574.00 |  |  |
| 05.01.09.02 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.01.09.02.01 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON ARCILLA | m3 | 306.00 |  |  |
| 05.01.09.02.02 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 306.00 |  |  |
| 05.01.09.02.03 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 306.00 |  |  |
| 05.01.09.02.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,528.00 |  |  |
| 05.02 | DEPOSITO DE RELAVES |  |  |  |  |
| 05.02.01 | DEPOSITO DE RELAVE ID 565 |  |  |  |  |
| 05.02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.02.01.01.01 | REMOCION TEMPORAL DE ZONA DE SUPERPOSICION | m3 | 20,300.00 |  |  |
| 05.02.01.01.02 | CORTE EN MATERIAL SUELTO - SECO | m3 | 35,000.00 |  |  |
| 05.02.01.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 101,818.00 |  |  |
| 05.02.01.01.04 | SECADO DE MATERIAL DE RELAVE | m3 | 99,728.00 |  |  |
| 05.02.01.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M (TRASLADO A Z.A.T.) | m3 | 77,902.00 |  |  |
| 05.02.01.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (DE RELAVERA HACIA DME 565) | m3 | 83,772.00 |  |  |
| 05.02.01.01.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL SECO D=1000M (DESDE Z.A.T. HACIA DME 565) | m3 | 77,902.00 |  |  |
| 05.02.01.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 389.00 |  |  |
| 05.02.01.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.02.01.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 467.00 |  |  |
| 05.02.01.02.04 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 1,265.00 |  |  |
| 05.02.01.02.05 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 13.00 |  |  |
| 05.02.01.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 179.00 |  |  |
| 05.02.01.02.07 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 3,045.00 |  |  |
| 05.02.01.02.08 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 47.00 |  |  |
| 05.02.01.02.09 | SELLO DE JUNTA | m | 103.00 |  |  |
| 05.02.01.02.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 892.00 |  |  |
| 05.02.01.02.11 | GAVIONES TIPO COLCHON DE 3X2X0.17M | m2 | 892.00 |  |  |
| 05.02.01.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.02.01.03.01 | ESPOLVOREADO DE CAL | m2 | 42,420.00 |  |  |
| 05.02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON ARCILLA | m3 | 8,484.00 |  |  |
| 05.02.01.03.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR - MASIVO | m3 | 8,484.00 |  |  |
| 05.02.01.03.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO - MASIVO | m3 | 8,484.00 |  |  |
| 05.02.01.03.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 42,420.00 |  |  |
| 05.02.01.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO III |  |  |  |  |
| 05.02.01.04.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 6,231.00 |  |  |
| 05.02.01.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 31,154.00 |  |  |
| 05.02.01.05 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO VI |  |  |  |  |
| 05.02.01.05.01 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 4,500.00 |  |  |
| 05.02.01.05.02 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 4,500.00 |  |  |
| 05.02.01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 22,497.00 |  |  |
| 05.02.01.05.04 | CERCO DE SEGURIDAD INC. PUERTA | m | 1,735.00 |  |  |
| 05.02.01.06 | ENCAUZAMIENTO DE RIO |  |  |  |  |
| 05.02.01.06.01 | CORTE, PERFILADO Y PROTECCION DE CAUCE DE RIO | m3 | 1,344.00 |  |  |
| 05.02.02 | POZAS TEMPORALES DE SECADO (ID-565) |  |  |  |  |
| 05.02.02.01 | CONSTRUCCION DE POZAS TEMPORALES DE SECADO |  |  |  |  |
| 05.02.02.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 77.00 |  |  |
| 05.02.02.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 23.00 |  |  |
| 05.02.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 65.00 |  |  |
| 05.02.02.01.04 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 305.00 |  |  |
| 05.02.02.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 305.00 |  |  |
| 05.02.02.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DOBLE TEXTURADA DE LLPDE 1.50mm | m2 | 305.00 |  |  |
| 05.02.02.02 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  |
| 05.02.02.02.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 24.00 |  |  |
| 05.02.02.02.02 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 7.00 |  |  |
| 05.02.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 18.00 |  |  |
| 05.02.02.02.04 | CAMA DE ARENA | m3 | 5.00 |  |  |
| 05.02.02.02.05 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE SDR-26 DE 8" | m | 90.00 |  |  |
| 05.02.02.02.06 | SUM E INST VALVULA DE ACERO INOX BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 8" | und | 6.00 |  |  |
| 05.02.02.02.07 | SUM E INST ADAPTADOR DE BRIDA DE 8" | und | 12.00 |  |  |
| 05.02.02.02.08 | SUM E INST CODO DE HDPE SDR-26 DE 135° x 8" | und | 6.00 |  |  |
| 05.02.02.02.09 | SUM E INST YEE DE HDPE SDR-26 DE 8" | und | 3.00 |  |  |
| 05.02.02.02.10 | PRUEBA HIDRAULICA | m | 90.00 |  |  |
| 05.02.02.03 | DESMANTELAMIENTO DE POZA |  |  |  |  |
| 05.02.02.03.01 | DESMONTAJE DE COBERTURAS DE GEOSINTETICOS | m2 | 305.00 |  |  |
| 05.02.02.03.02 | DESMONTAJE DE TUBERIA DE HDPE DE 8" | m | 90.00 |  |  |
| 05.02.02.03.03 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 77.00 |  |  |
| 05.02.03 | POZA PERMANENTE |  |  |  |  |
| 05.02.03.01 | CONSTRUCCION DE POZA PERMANENTE |  |  |  |  |
| 05.02.03.01.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 26.00 |  |  |
| 05.02.03.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 8.00 |  |  |
| 05.02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 22.00 |  |  |
| 05.02.03.01.04 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 102.00 |  |  |
| 05.02.03.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 102.00 |  |  |
| 05.02.03.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DOBLE TEXTURADA DE LLPDE 1.50mm | m2 | 102.00 |  |  |
| 05.02.03.02 | OBRAS DE DRENAJE DE POZA PERMANENTE |  |  |  |  |
| 05.02.03.02.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 8.00 |  |  |
| 05.02.03.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 6.00 |  |  |
| 05.02.03.02.03 | CAMA DE ARENA | m3 | 2.00 |  |  |
| 05.02.03.02.04 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE SDR-26 DE 8" | m | 30.00 |  |  |
| 05.02.03.02.05 | SUM E INST VALVULA DE ACERO INOX BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 8" | und | 2.00 |  |  |
| 05.02.03.02.06 | SUM E INST ADAPTADOR DE BRIDA DE 8" | und | 4.00 |  |  |
| 05.02.03.02.07 | SUM E INST CODO DE HDPE SDR-26 DE 135° x 8" | und | 2.00 |  |  |
| 05.02.03.02.08 | SUM E INST YEE DE HDPE SDR-26 DE 8" | und | 1.00 |  |  |
| 05.02.03.02.09 | PRUEBA HIDRAULICA | m | 30.00 |  |  |
| 05.02.03.03 | ZANJA TIPO II |  |  |  |  |
| 05.02.03.03.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 125.00 |  |  |
| 05.02.03.03.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE C/ CARRETILLA D=100M EN PENDIENTE | m3 | 150.00 |  |  |
| 05.02.03.03.03 | MANTO DE CONTROL DE EROSION | m2 | 2,347.00 |  |  |
| 05.02.03.04 | CANAL TIPO II |  |  |  |  |
| 05.02.03.04.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 108.00 |  |  |
| 05.02.03.04.02 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 130.00 |  |  |
| 05.02.03.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 186.00 |  |  |
| 05.02.03.04.04 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 1,980.00 |  |  |
| 05.02.03.04.05 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 15.00 |  |  |
| 05.02.03.04.06 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 50.00 |  |  |
| 05.02.03.04.07 | SELLO DE JUNTA | m | 110.00 |  |  |
| 05.02.03.05 | CAJA COLECTOR |  |  |  |  |
| 05.02.03.05.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 3.00 |  |  |
| 05.02.03.05.02 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 4.00 |  |  |
| 05.02.03.05.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 1.00 |  |  |
| 05.02.03.05.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 21.00 |  |  |
| 05.02.03.05.05 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 62.00 |  |  |
| 05.02.03.05.06 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 2.00 |  |  |
| 05.02.03.06 | ALCANTARILLA |  |  |  |  |
| 05.02.03.06.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 12.00 |  |  |
| 05.02.03.06.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 1.00 |  |  |
| 05.02.03.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 140.00 |  |  |
| 05.02.03.06.04 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 1,315.00 |  |  |
| 05.02.03.06.05 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 15.00 |  |  |
| 05.02.03.06.06 | SELLO DE JUNTA | m | 17.00 |  |  |
| 05.02.03.06.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 9.00 |  |  |
| 05.02.03.06.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 4.00 |  |  |
| 05.02.04 | DEPOSITO DE RELAVE ID 566 |  |  |  |  |
| 05.02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 05.02.04.01.01 | CORTE EN MATERIAL SUELTO | m3 | 3,358.00 |  |  |
| 05.02.04.01.02 | PERFILADO Y NIVELACION CON MAQUINA | m2 | 5,486.00 |  |  |
| 05.02.04.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=500 M (HACIA ID 565 PROYECTADO) | m3 | 4,030.00 |  |  |
| 05.02.04.02 | ZANJA DE CORONACION |  |  |  |  |
| 05.02.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA FIJA | m3 | 63.00 |  |  |
| 05.02.04.02.02 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(ESTRUCTURA DE DESCARGA) | m2 | 1.00 |  |  |
| 05.02.04.02.03 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 89.00 |  |  |
| 05.02.04.03 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO II |  |  |  |  |
| 05.02.04.03.01 | ESPOLVOREADO DE CAL | m2 | 1,162.00 |  |  |
| 05.02.04.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON ARCILLA | m3 | 284.00 |  |  |
| 05.02.04.03.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR - MASIVO | m3 | 284.00 |  |  |
| 05.02.04.03.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO - MASIVO | m3 | 284.00 |  |  |
| 05.02.04.03.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,419.00 |  |  |
| 05.02.04.04 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO VI |  |  |  |  |
| 05.02.04.04.01 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR | m3 | 814.00 |  |  |
| 05.02.04.04.02 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 814.00 |  |  |
| 05.02.04.04.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 4,067.00 |  |  |
| 05.03 | DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME ID 565 PROYECTADO) |  |  |  |  |
| 05.03.01 | PREPARACION DE BASE DEL DME PROYECTADO |  |  |  |  |
| 05.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE C/MAQUINA | m2 | 25,983.00 |  |  |
| 05.03.01.02 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 46,476.00 |  |  |
| 05.03.01.03 | PERFILADO Y NIVELACION C/MAQUINA | m2 | 25,983.00 |  |  |
| 05.03.01.04 | APILAMIENTO Y ACOMODO DE MATERIAL SUELTO | m3 | 20,707.00 |  |  |
| 05.03.01.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M (RETIRO TEMPORAL) | m3 | 46,476.00 |  |  |
| 05.03.01.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL D=300M (RETORNO) | m3 | 24,513.00 |  |  |
| 05.03.01.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 54,670.00 |  |  |
| 05.03.01.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DOBLE TEXTURADA DE LLPDE 1.50mm | m2 | 27,335.00 |  |  |
| 05.03.02 | TRINCHERA DE ANCLAJE |  |  |  |  |
| 05.03.02.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 169.00 |  |  |
| 05.03.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 169.00 |  |  |
| 05.03.03 | DIQUE DE ARRANQUE |  |  |  |  |
| 05.03.03.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE C/MAQUINA | m2 | 2,657.00 |  |  |
| 05.03.03.02 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2,789.00 |  |  |
| 05.03.03.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO | m2 | 2,547.00 |  |  |
| 05.03.03.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE ENROCADO | m3 | 1,717.00 |  |  |
| 05.03.03.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO | m3 | 2,678.00 |  |  |
| 05.03.03.06 | PERFILADO Y NIVELACION C/MAQUINA | m2 | 1,580.00 |  |  |
| 05.03.03.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 11,035.00 |  |  |
| 05.03.03.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DOBLE TEXTURADA DE LLPDE 1.50mm | m2 | 5,518.00 |  |  |
| 05.03.04 | DME ID 565 - PROYECTADO |  |  |  |  |
| 05.03.04.01 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 173,460.00 |  |  |
| 05.03.04.02 | PERFILADO Y NIVELACION C/MAQUINA | m2 | 24,927.00 |  |  |
| 05.03.05 | MURO DE SOSTENIMIENTO - GAVION |  |  |  |  |
| 05.03.05.01 | GAVION CAJA DE 5.00 x 1.00 x 1.00m | m3 | 653.00 |  |  |
| 05.03.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 3,337.00 |  |  |
| 05.03.05.03 | RELLENO COMPACTADO PARA DREN CON MATERIAL DE FILTRO (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 105.00 |  |  |
| 05.03.05.04 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA CORRUGADA DE HDPE PERFORADA D=4" | m | 653.00 |  |  |
| 05.03.06 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  |  |
| 05.03.06.01 | CANAL DE CORONACION TIPO I |  |  |  |  |
| 05.03.06.01.01 | EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL SUELTO | m3 | 513.00 |  |  |
| 05.03.06.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 616.00 |  |  |
| 05.03.06.01.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 38.00 |  |  |
| 05.03.06.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 508.00 |  |  |
| 05.03.06.01.05 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 8,622.00 |  |  |
| 05.03.06.01.06 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 133.00 |  |  |
| 05.03.06.01.07 | SELLO DE JUNTA | m | 294.00 |  |  |
| 05.03.06.02 | CAJAS COLECTORAS |  |  |  |  |
| 05.03.06.02.01 | EXCAVACION EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 4.00 |  |  |
| 05.03.06.02.02 | ACARREO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA D=50 m | m3 | 5.00 |  |  |
| 05.03.06.02.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 0.40 |  |  |
| 05.03.06.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 28.24 |  |  |
| 05.03.06.02.05 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 61.82 |  |  |
| 05.03.06.02.06 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 2.57 |  |  |
| 05.03.07 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO I |  |  |  |  |
| 05.03.07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL DE 270 g/m2 | m2 | 49,854.00 |  |  |
| 05.03.07.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DOBLE TEXTURADA DE LLPDE 1.50mm | m2 | 24,927.00 |  |  |
| 05.03.07.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE DESMONTE (CON EQUIPO LIVIANO) | m3 | 38.25 |  |  |
| 05.03.07.04 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON ARCILLA | m3 | 9,971.00 |  |  |
| 05.03.07.05 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR - MASIVO | m3 | 4,985.00 |  |  |
| 05.03.07.06 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO - MASIVO | m3 | 4,985.00 |  |  |
| 05.03.07.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 24,927.00 |  |  |
| 05.03.07.08 | CERCO DE METÁLICO DE MALLA Y POSTES INC. PUERTA | m | 650.00 |  |  |
| 05.03.07.09 | HITOS DE CONCRETO | und | 4.00 |  |  |
| 05.03.08 | COBERTURA Y REVEGETACION TIPO V |  |  |  |  |
| 05.03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE 50 KN/m | m2 | 1,225.00 |  |  |
| 05.03.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDAS | m2 | 1,225.00 |  |  |
| 05.03.08.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SIN COMPACTAR - MASIVO | m3 | 123.00 |  |  |
| 05.03.08.04 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO, INC. FERTILIZACIÓN | m3 | 245.00 |  |  |
| 05.03.08.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 1,225.00 |  |  |
| 05.03.09 | SISTEMA DE RIEGO |  |  |  |  |
| 05.03.09.01 | ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO |  |  |  |  |
| 05.03.09.01.01 | PERFILADO Y NIVELACION MANUAL | m2 | 45.00 |  |  |
| 05.03.09.01.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 5.00 |  |  |
| 05.03.09.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 43.00 |  |  |
| 05.03.09.01.04 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 535.00 |  |  |
| 05.03.09.01.05 | CONCRETO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 15.00 |  |  |
| 05.03.09.01.06 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO | m2 | 34.00 |  |  |
| 05.03.09.01.07 | TANQUE DE POLIETILENO DE 25000 lts. | und | 2.00 |  |  |
| 05.03.09.01.08 | CERCO DE METÁLICO DE MALLA Y POSTES INC. PUERTA | m | 28.00 |  |  |
| 05.03.09.02 | LINEA DE DISTRIBUCION |  |  |  |  |
| 05.03.09.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE D=4" SDR 17 INCL. PRUEB.HIDRAULICA | m | 168.00 |  |  |
| 05.03.09.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE D=3" SDR 17 INCL. PRUEB.HIDRAULICA | m | 218.00 |  |  |
| 05.03.09.02.03 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE, (2"), SDR 17 INC. PRUEBA | m | 237.00 |  |  |
| 05.03.09.02.04 | SUM E INST CODO DE HDPE DE 90° 3"X4" | und | 4.00 |  |  |
| 05.03.09.02.05 | SUM E INST CODO DE HDPE DE 135° DE 3" | und | 2.00 |  |  |
| 05.03.09.02.06 | SUM E INST CODO DE HDPE DE 90° 3"X3/4" | und | 1.00 |  |  |
| 05.03.09.02.07 | SUM E INST CODO DE HDPE DE 90° 2"X3/4" | und | 4.00 |  |  |
| 05.03.09.02.08 | SUM E INST TEE DE HDPE DE 4" | und | 2.00 |  |  |
| 05.03.09.02.09 | SUM E INST TEE DE HDPE DE 3" | und | 3.00 |  |  |
| 05.03.09.02.10 | SUM E INST TEE DE HDPE DE 3"X3/4" | und | 6.00 |  |  |
| 05.03.09.02.11 | SUM E INST TEE DE HDPE DE 2"X3/4" | und | 11.00 |  |  |
| 05.03.09.02.12 | VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 4" | und | 3.00 |  |  |
| 05.03.09.02.13 | VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3" | und | 11.00 |  |  |
| 05.03.09.02.14 | VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2" | pza | 11.00 |  |  |
| 05.03.09.02.15 | VALVULA DE PURGA DE 4" | und | 1.00 |  |  |
| 05.03.09.02.16 | VALVULA DE PURGA DE 2" | pza | 11.00 |  |  |
| 05.03.09.03 | EQUIPO DE RIEGO |  |  |  |  |
| 05.03.09.03.01 | ASPERSOR DE IMPACTO DE 1/2" Q=0.23lt/seg P=1.5atm RADIO DE ACCION 10m | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.02 | VALVULA DE ACOPLE RAPIDO 3/4" | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.03 | LLAVE DE BAYONETA 3/4" | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.04 | MANGUERA PEBD DE 3/4" | m | 619.00 |  |  |
| 05.03.09.03.05 | SUM E INST CODO DE HDPE DE 90° x 3/4" | und | 10.00 |  |  |
| 05.03.09.03.06 | TEE DE HDPE DE 3/4" | und | 32.00 |  |  |
| 05.03.09.03.07 | TRIPODE DE METAL DE 3/4" | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.08 | COLLARIN DE 3/4" | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.09 | CAMPANA DE 3/4 " | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.10 | ELEVADOR DE 3/4 " | und | 42.00 |  |  |
| 05.03.09.03.11 | NIPLE DE HDPE DE 3/4" | und | 42.00 |  |  |
| 06 | MEDIDAS Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA |  |  |  |  |
| 06.01 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION |  |  |  |  |
| 06.01.01 | HUMEDECIMIENTO DEL TERRENO | glb | 1.00 |  |  |
| 06.01.02 | LONA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL | m2 | 100.00 |  |  |
| 06.01.03 | MEMBRANA PARA PROTECCION TEMPORAL DE LLUVIAS | m2 | 101,320.00 |  |  |
| 06.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS |  |  |  |  |
| 06.02.01 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1.00 |  |  |
| 06.02.02 | ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL (6 unidades) | mes | 16.00 |  |  |
| 06.03 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 06.03.01 | MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | und | 3.00 |  |  |
| 06.04 | PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 06.04.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 |  |  |
| 06.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 |  |  |
| 06.04.03 | CARTILLA DE SEGURIDAD | glb | 1.00 |  |  |
| 06.04.04 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD | und | 30.00 |  |  |
| 06.04.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | mes | 16.00 |  |  |
| 06.04.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |  |  |
| 06.05 | PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 06.05.01 | CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA | glb | 1.00 |  |  |
| 06.06 | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERVENIDAS |  |  |  |  |
| 06.06.01 | REMEDIACION EN ZONAS DE CANTERAS | ha | 1.00 |  |  |
| 06.06.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS NATIVOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS) | m2 | 2,000.00 |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/ |  |

Anexo 3.3 Análisis de Precios Unitarios (formato propio del licitante)

Anexo 3.4 Detalle de los Gastos Generales (Fijos y variables)

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Tiempo (mes) | % de Incid. | Costo Unitario | Sub Total S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos generales fijos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Detallar] |  |  |  |  |  |  |
| Gastos generales variables |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Detallar] |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES S/. |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 4

Programa preliminar del oferente

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

### Nota para los oferentes: Los oferentes deberán presentar un programa preliminar para la ejecución de la obra.

### Los oferentes deberán realizar su propia evaluación pormenorizada de los plazos, los métodos de trabajo y las actividades necesarias para la ejecución con éxito y oportuna de la obra sobre la base de una garantía de que la obra podrá cumplirse en el plazo para la terminación y se respetarán las fechas de los hitos determinados en el Contrato.

### El programa preliminar deberá ser lo suficientemente pormenorizada para que UNOPS pueda evaluar adecuadamente la ejecución, el escalonamiento y la asignación de los recursos previstos para la obra.

### El programa preliminar deberá mostrar las fechas en que se alcanzarán los hitos determinados en el Contrato. Asimismo, incluirá o se acompañará de:

#### Una narrativa del programa que describa los mecanismos y supuestos de los que se partió al preparar el programa; y

#### Un análisis del camino crítico de la ejecución de la obra que muestre claramente los tiempos de holgura disponibles en el programa y las fechas más tempranas de comienzo y más tardías de finalización de todas las actividades.

El Programa preliminar comprenderá como mínimo lo siguiente:

- Breve descripción del Proyecto

- Planificación de Obra

- Sectorización de Obra

- Recursos a emplear

- Organización propuesta

- Identificación de riesgos

Toda el programa deberá estar enfocado en el uso de LEAN CONSTRUCTION y la aplicación de la metodología LAST PLANNER SYSTEM.

ANEXO 5

Equipo del proyecto y estructura orgánica propuestos

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

Nota para los oferentes: A continuación los oferentes deberán especificar:

- El personal clave y de apoyo que el oferente prevé asignar a la ejecución de la obra;

- Las cualificaciones y la experiencia pertinente del personal clave que el oferente prevé asignar a la ejecución de la obra, incluido el curriculum vitae de cada uno;

- La estructura orgánica propuesta para ejecutar la obra. Los oferentes deberán adjuntar un diagrama que muestre la estructura orgánica de su organización; y

- Los representantes del oferente que están autorizados a firmar el Contrato. El oferente deberá suministrar una copia de dicha autorización.

Personal Clave que será materia de evaluación durante el proceso de licitación

| Nro. | Descripción del puesto | Nombre | Tiempo Hombre/Mes Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero Residente de Obra | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 2 | Ingeniero Asistente de Residente de Obra | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 3 | Ingeniero de Planeamiento y control de obra | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 4 | Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 5 | Sociólogo RR.HH/ Relacionista Comunitario | [Inserte el nombre] | [Completar] |

Plantel profesional que será acreditado únicamente por el licitante adjudicado antes del inicio de su participación en la obra

| Nro. | Descripción del puesto | Nombre | Tiempo Hombre/Mes Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Geólogo - Geotécnico | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 2 | Ingeniero de costos | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 3 | Administrador | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 4 | Ingeniero Asistente para control y aseguramiento de calidad | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 5 | Maestro de obra | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 6 | Secretaria | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 7 | Topógrafo | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 8 | Técnico Cadista | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 9 | Técnico de Concreto y Suelos | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 10 | Ayudante de topografía | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 11 | Almacenero | [Inserte el nombre] | [Completar] |
| 12 | Guardián | [Inserte el nombre] | [Completar] |

Representante del contratista de conformidad con el Contrato:

| Núm. | Descripción del puesto | Nombre | Años de experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Representante del contratista | [Inserte el nombre] | [Inserte el número] |

Anexo 5.1 Curriculum Vitae de los Profesionales Asignados al Proyecto (Personal Clave que será materia de evaluación durante el proceso de licitación)

- Datos generales

Nombre completo: ___________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________________________

Nacionalidad: _______________________________________________

Documento de identidad: ______________________________________

- Colegio profesional al que pertenece

Institución: _________________________________________________

Registro N°: ________________________________________________

Fecha de colegiatura: ________________________________________

- Estudios superiores

Título obtenido: _____________________________________________

Universidad que expidió el título: ________________________________

Lugar (ciudad, país): _________________________________________

Fecha inicio/término de estudios: _______________________________

Fecha de obtención del título: __________________________________

- Idiomas (indicar nivel de conocimiento): __________________________

- Posición actual en la empresa oferente (permanente o eventual): _______

- Años de servicio en la empresa oferente: __________________________

- Trabajos realizados en la empresa oferente:

Descripción de los trabajos efectuados en la empresa oferente y que tengan relación con el alcance de los servicios de la especialidad a desempeñar, como resultado de la presente invitación:

Por cada servicio realizado se deberá indicar:

| N° | Denominación Contractual | Localización/Persona de Contacto | Nombre de la Empresa Prestadora | Nombre del Cliente o Propietario | Periodo de participación |  | Cargo desempeñado y descripción de responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Término |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Adjuntar la documentación sustentatoria, conforme a lo requerido en la Sección Criterios y en los Términos de Referencia de la Sección Documentos.

Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel con su oferta técnica.

- Trabajos realizados en otras empresas:

Descripción de los trabajos efectuados en otras empresas y que tengan relación con el alcance de los servicios de la especialidad a desempeñar, como resultado de la presente invitación:

Por cada servicio realizado se deberá indicar:

| N° | Denominación Contractual | Localización/Persona de Contacto | Nombre de la Empresa Prestadora | Nombre del Cliente o Propietario | Periodo de participación |  | Cargo desempeñado y descripción de responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Término |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Adjuntar la documentación sustentatoria, conforme a lo requerido en la Sección Criterios y en los Términos de Referencia de la Sección Documentos.

Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel con su oferta técnica.

- Conocimiento de la Región en que se ejecutarán los trabajos a contratar (indicar meses/años que ha trabajado en la región): ________________________________

- Actividades que desarrollará el profesional en la obra

- Descripción: ___________________________________________________

- Tiempo aproximado de servicios: __________________________________

El suscrito profesional declara que la presente información de experiencia es verídica y es demostrada mediante la presentación de los certificados que adjunta.

Firma del Profesional					Lugar			Fecha

Firma del Representante del Oferente		Lugar			Fecha

Anexo 5.2 Compromiso del Profesional que el Oferente se compromete asignar al Proyecto

Lugar y Fecha:_______________________

Yo, ______________________________________________________________________

Con especialidad en ________________________________________________________

Me comprometo durante el periodo de __________________________________________

A prestar mis servicios profesionales en la actividad de: ____________________________

Correspondiente a la selección de una empresa contratista que se encargue de la “Ejecución de obra: Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de la parte media de la Quebrada Chactani de la Cuenca Ilpa afectada por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Aladino VI, en el distrito Mañazo, provincia de Puno, departamento de Puno” en caso de que el mismo sea adjudicado al oferente: ______________________________________________________________________________________________________________

_________________

Firma del Profesional

_________________

Documento de Identidad

ANEXO 6

Competencias, experiencia y trabajos completados

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma:   _________________________________________________________________

- Experiencia en obras generales:

| N° | Descripción del proyecto | Localización | Propietario + contacto | Fecha |  |  | Empresas asociadas (si procede) | Participación % | Costo (indicar moneda) |  | Costo en USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Término | Recepción |  |  | Contrato | Liquidación |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Experiencia en obras similares:

| N° | Descripción del proyecto | Localización | Propietario + contacto | Fecha |  |  | Empresas asociadas (si procede) | Participación % | Costo (indicar moneda) |  | Costo en USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Término | Recepción |  |  | Contrato | Liquidación |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adjuntar la documentación sustentatoria, conforme a lo requerido en la Sección Criterios y en los Términos de Referencia de la Sección Documentos.

Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel con su oferta técnica.

La última columna corresponde al monto de liquidación convertido a USD, utilizando la tasa de cambio de las NNUU https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#P a la fecha de recepción de la obra y considerando el % de participación en caso de consorcio en aquel contrato.

- Equipo mínimo de construcción propuesto:

| N° | Descripción | Cantidad requerida | El equipo es |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | propio | alquilado | por adquirir |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Listar el equipo de construcción propuesto, conforme a lo requerido en los Términos de Referencia de la Sección Documentos.

Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel con su oferta técnica.

- Situación económica financiera:

Presentar la documentación que respalde su situación económica financiera, conforme a lo requerido en la Sección Criterios.

Anexo 6.1 Línea de Crédito

(A ser otorgada en formato membretado del Banco emisor)

(Lugar y fecha)

Señores

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Presente.-

Ref.: [indique la licitación]

A solicitud de nuestro cliente [nombre del oferente], confirmamos a ustedes que este cuenta con una Línea de Crédito pre-aprobada de [insertar el monto en letras] Dólares de los Estados Unidos de América (USD [insertar el monto en números]), destinada a financiar la “Ejecución de obra: Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de la parte media de la Quebrada Chactani de la Cuenca Ilpa afectada por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Aladino VI, en el distrito Mañazo, provincia de Puno, departamento de Puno”, objeto de la Invitación a Licitar ITB/2019/13049, en caso dicha empresa resulte adjudicatario de la referida licitación. Esto, previo cumplimiento de las obligaciones formales que establece el Banco [nombre oficial del banco] para la aprobación y utilización de la línea de crédito.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

____________________________

Nombre(s) y firma(s) autorizada(s)

de la entidad financiera

Nota:	La comunicación indicando el otorgamiento de un respaldo financiero (línea de crédito, préstamo, hipoteca, etc.) deberá ser emitida por un Banco supervisado por la Superentendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS).

ANEXO 7

propuestas de Ejecución y de sistema de gestión de calidad

Número de IAL: __________________________________________________________

Nombre del oferente: ______________________________________________________

Fecha: _______________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________

- Manual de ejecución y gestión de calidad

Sírvase suministrar el manual de gestión de calidad que prevé emplear el oferente (de haberlo).

- Plan de ejecución y gestión de la calidad

Sírvase suministrar un bosquejo del plan de gestión de calidad del proyecto  que indique el enfoque que se utilizará en relación con las cuestiones de calidad durante la ejecución de la obra.

El plan de gestión de calidad deberá ser:

  - Adecuado al diseño (de haberlo), los materiales, la fabricación, los componentes, la construcción, los ensayos, la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento del sitio;

  - Específico para la obra.

Nota: Si se elige un oferente como oferente ganador, se le exigirá que siga perfeccionando/completando/ adecuando los programas/planes de conformidad con el expediente técnico y contrato de la obra.

ANEXO 8

Sistema de gestión de la SEGURIDAD, salud OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (ssoma)

Número de IAL: __________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: ____________________________________________________________________

- Manual de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Sírvase suministrar el manual de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que prevé emplear el oferente (de haberlo).

- Plan de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Sírvase suministrar un bosquejo del plan de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del proyecto  que indique el enfoque que se utilizará en relación con las cuestiones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente durante la ejecución de la obra.

El plan de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente deberá ser:

  - Adecuado al diseño (de haberlo), los materiales, la fabricación, los componentes, la construcción, los ensayos, la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento del sitio; y

  - Específico para la obra.

Nota: Si se elige un oferente como oferente ganador, se le exigirá que siga perfeccionando/completando/ adecuando los programas/planes de conformidad con el expediente técnico y contrato de la obra.

ANEXO 9

Declaraciones sucintas de los métodos propuestos

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: ___________________________________________________________________

Nota para los oferentes: El oferente deberá suministrar una declaración detallada sobre métodos, que incluya:

- La forma en que prevé escalonar y construir la obra;

- Una descripción de la forma en que el oferente prevé obtener todos los certificados de no objeción requeridos de las autoridades pertinentes antes de iniciar el trabajo en el sitio;

- Una declaración en la que describa su metodología de coordinación con las autoridades y de cumplimiento de los plazos pertinentes de notificación previa para que los trabajos comiencen en el sitio del proyecto de conformidad con el programa que el oferente presenta junto con el anexo 4; y

- La forma en que prevé realizar la gestión del tráfico.

ANEXO 10

Declaración

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Calle Baltazar La Torre N° 130, San Isidro, Lima, Perú

Estimados señores:

Tema: Invitación a Licitar para la “Ejecución de obra: Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de la parte media de la Quebrada Chactani de la Cuenca Ilpa afectada por los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Aladino VI, en el distrito Mañazo, provincia de Puno, departamento de Puno” en Perú. IAL número ITB/2019/13049.

Yo, [inserte el nombre], [inserte el cargo], declaro bajo juramento que:

- Estoy debidamente autorizado por [inserte el nombre del oferente] (el Oferente) para presentar esta declaración en su nombre y representación.

- Presento esta declaración en nombre y representación del Oferente.

- Antes de la presentación de la oferta en nombre y representación del Oferente, éste ni ninguno de sus empleados o agentes tuvieron conocimiento de los precios de las ofertas de otros oferentes que hayan presentado ofertas ni de una persona, empresa, consorcio u otra entidad jurídica o empresarial que tuviera previsto presentar una oferta en respuesta a esta IAL.

- Antes de la fecha límite para la presentación de ofertas en esta  IAL, ni el Oferente ni ninguno de sus empleados o agentes revelaron el precio de la oferta del Oferente a:

  - Ningún otro oferente que hubiera presentado una oferta en respuesta a esta IAL;

  - Ninguna persona, empresa, consorcio u otra entidad jurídica o empresarial que tuviera previsto presentar una oferta en respuesta a esta IAL.

- Ni el Oferente ni ninguno de sus empleados o agentes suministraron información a:

###### Ningún otro oferente que hubiera presentado una oferta en respuesta a esta IAL;

###### Ninguna persona, empresa, consorcio u otra entidad jurídica o empresarial que tuviera previsto presentar una oferta en respuesta a esta IAL; o

###### Ninguna otra persona, empresa, consorcio u otra entidad jurídica o empresarial con la finalidad de ayudarla a preparar una oferta en respuesta a esta IAL.

- El Oferente realmente compite para obtener la adjudicación del contrato que derive de esta IAL.

- Ni el Oferente ni ninguno de sus empleados o agentes, ha celebrado un contrato o acuerdo, ni ha realizado un arreglo o entendimiento, fuera de lo informado a UNOPS en su oferta; para que el adjudicatario del contrato que derive de esta IAL haga un pago o brinde  un beneficio o ventaja indebida a una asociación industrial respecto de dicho contrato.

- Ni el Oferente ni ninguno de sus empleados o agentes, ha celebrado un contrato o acuerdo, ni ha realizado arreglo o entendimiento, para que el adjudicatario del contrato que derive de esta IAL haga un pago o brinde  un beneficio o ventaja indebida a cualquier otro oferente que haya participado en la IAL sin éxito.

- Ni el Oferente ni ninguno de sus empleados o agentes, ha celebrado un contrato o acuerdo, ni ha realizado un arreglo o entendimiento; para que los otros oferentes en la IAL incluyeran una condición o cualificación idéntica o semejante en sus ofertas.

Certifico que esta declaración es cierta y correcta, y que la realizo a sabiendas de que una persona que formula una falsa declaración es pasible de sanciones.

DECLARADO en [inserte el lugar] el [inserte la fecha] ante mí: _______________________________________________________________________ Firma del testigo autorizado _______________________________________________________________________ Nombre del testigo autorizado (en mayúsculas) _________________________________________________________________________ Domicilio del testigo autorizado ________________________________________________________________________ Ocupación del testigo _________________________________________________________________________ Firma del declarante

ANEXO 11

Conflictos de intereses

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

#### Nota para los oferentes: El oferente deberá declarar todo conflicto de intereses real o potencial que pueda surgir en relación con el proyecto entre:

#### UNOPS, AMSAC y el oferente; y

#### UNOPS, AMSAC y cualquier subcontratista (incluidos consultores) propuesto por el oferente.

ANEXO 12

DECLARACIÓN DE Datos SOBRE controversias Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

Nota para los oferentes: El oferente deberá presentar una declaración jurada en la que suministre los detalles de:

- Toda controversia contractual objeto de un proceso de solución de controversias (arbitraje, trato directo, conciliación, junta de resolución de disputas, mediación o procedimiento similar);

- Toda controversia contractual objeto de un litigio ante cualquier tribunal judicial local o extranjero en el que el oferente sea parte; y

- Todo procedimiento sancionador iniciado en su contra por autoridad nacional o extranjera competente.

Esta declaración deberá incluir la información de todas los procesos de solución de controversias, litigios judiciales o procedimientos administrativos sancionadores en trámite o que probablemente se inicien tanto por el oferente contra un cliente, como por un cliente contra el oferente.

Además, el oferente deberá declarar si el proceso de solución de controversias, litigio judicial o procedimiento administrativo sancionador supone alguna medida que le impida la libre administración y/o disposición de sus bienes patrimoniales, tales como: embargos, medidas cautelares, multas, etc.

La ocultación o falsedad de toda o parte de la información presentada, será causal de desestimación de la oferta presentada.

UNOPS podrá rechazar la oferta en caso de observar que el oferente o cualquiera de los integrantes de un consorcio, asociación o similar, tuvieran procesos de solución de controversias, litigios judiciales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes, con un posible impacto mayor al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumpla alguna de las dos circunstancias a continuación descritas:

- Exista un laudo arbitral, sentencia judicial o resolución administrativa en contra del ofrerente (aunque no sean firmes), y

- Cuando se demande al oferente en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

ANEXO 13

Adiciones a la Ial

Número de IAL: ____________________________________________________________

Nombre del oferente: ________________________________________________________

Fecha: ___________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________

Acusamos recibo de la recepción de las siguientes adiciones, que se han tenido debidamente en cuenta en la preparación de la oferta:

| Número de adición | De fecha |
| --- | --- |

Referenciar las bases de esta IAL, documentos de aclaración, enmiendas y sus respectivos anexos, asi como otros documentos entregados durante el proceso de licitación.

Anexo 14

Declaración Jurada de Elegibilidad

En relación con la Invitación a Licitar ITB/2019/13049, el oferente que suscribe declara haber revisado íntegramente los requerimientos y documentos de la presente Invitación a Licitar, y el marco legal en ella referido, así como haberlos comprendido suficientemente. Así, debidamente instruido, procede a manifestar bajo juramento lo que sigue:

- Que no está prohibido, impedido y/o inhabilitado de contratar con UNOPS, el Estado Peruano ni con AMSAC.

- Que no está incluido la Lista de licitantes no elegibles publicada por UNGM, la cual compila información compartida por UNOPS (Lista de licitantes no elegibles de UNOPS) así como otras agencias, fondos o programas del sistema de las Naciones Unidas

(c)  	Que no está incluido en la Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, incluida la lista de la Resolución 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

(d)	Que no está incluido en la Lista de proveedores irresponsables del Banco Mundial y/o la Lista de empresas o individuos inhabilitados por el Banco Mundial

- Que no está incluido en la lista de vendedores suspendidos de Naciones Unidas (List of Suspended Vendors) ni en la lista 1267 de empresas involucradas con el financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo; lista de proveedores suspendidos de UNOPS; lista de proveedores no responsables, lista de firmas o individuos inelegibles, lista de declarados inelegibles por el Banco Mundial (ver http://www.worldbank.org/debarr), ni en las listas de personas y empresas no elegibles para ser contratadas de Organismos Multilaterales.

(e)	Que no está incluido en cualquier otra Lista de Inelegibilidad de un socio de la UNOPS identificada en el “Artículo 4. Elegibilidad del oferente”, de la Sección I: Instrucciones para los oferentes y de la Sección Detalles – Elegibilidad del licitante que complementan el Artículo 4 Elegibilidad del oferente, de la Sección I Instrucciones a los oferentes.

(f)	Que no está incluido en las listas de personas y empresas no elegibles para ser contratadas de Organismos Multilaterales.

(g)	No está actualmente suspendido para hacer negocios con la UNOPS y ha sido eliminado de la base de datos de proveedores por razones distintas a las prácticas prohibidas según se define en el Manual de Adquisiciones de UNOPS.

(h)	Que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, impedimento, incompatibilidad o prohibición para contratar con el Estado Peruano y/o UNOPS, previstas en el “Artículo 4. Elegibilidad del oferente”, de la Sección I: Instrucciones para los Oferentes” y de la Sección Detalles – Elegibilidad del licitante que complementan el Artículo 4 Elegibilidad del oferente, de la Sección I Instrucciones a los oferentes.

(i)	Que, por el hecho de presentar su oferta, se somete plenamente a los requerimientos de esta Invitación a Licitar que declara haber leído y a las normas legales que la rigen.

(j)	Que no está prohibido, impedido y/o inhabilitado de participar en procesos de selección ni de contratar con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; ni conforme a la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30737; ni ha sido condenado, por el Poder Judicial mediante sentencia firme (cosa juzgada), con inhabilitación para contratar con el Estado en aplicación de la Ley N.° 30424; ni tampoco se encuentra inhabilitado en virtud de sanción administrativa vigente impuesta por organismo público competente; conforme a lo previsto en el “Artículo 4. Elegibilidad del oferente”, de la Sección I: Instrucciones para los Oferentes y de la Sección Detalles – Elegibilidad del licitante que complementan el Artículo 4 Elegibilidad del oferente, de la Sección I Instrucciones a los oferentes.

_____ de ________________ del 2020

______________________________________

Firma del Representante Legal del Oferente

______________________

Nombre y Título

ANEXO 15

Declaración de Compliance con el Ordenamiento Jurídico Penal y de la Libre Competencia

Yo, [inserte el nombre], Representante Legal de [Inserte denominación del oferente], declaro bajo juramento que:

- A la fecha de presentación de la oferta en la Invitación a Licitar [inserte el número], el oferente, sus accionistas o participacionistas, directores, gerentes, representantes legales o apoderados; o las personas vinculadas al Oferente (según la definición de la Ley N.° 30737, su Reglamento y modificatorias):

- [Están/No están] siendo investigados, procesados o acusados por autoridad competente en el país o en el extranjero, por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública o lavado de activos o delitos conexos, o delitos equivalentes en otros paises.

- [Han sido condenados/No han sido condenados] en el país o en el extranjero, por delitos contra la Administración Pública o lavado de activos o delitos conexos, o delitos equivalentes en otros paises.

- [Han reconocido/No han reconocido] ante la autoridad competente en el país o en el extranjero, la comisión de delitos contra la Administración Pública o lavado de activos o delitos conexos, o delitos equivalentes en otros paises.

Asimismo, si la respuesta es afirmativa, indique si [tienen/no tienen] acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente.

- A la fecha de presentación de la oferta en la Invitación a Licitar [inserte el número], el Oferente [tiene conocimiento/no tiene conocimiento] de que está siendo investigado por prácticas restrictivas de la Libre Competencia o por abuso de la posición de dominio, conforme a la legislación sobre la materia (Decreto Legislativo N.° 1014, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y sus modificatorias).

IMPORTANTE: se informa a los licitantes que:

- Entre los delitos contra la Administración Pública y lavado de activos figuran los de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, etc.

- UNOPS analizará las declaraciones presentadas caso por caso, reservándose el derecho a solicitar información complementaria a los oferentes.

- En caso un oferente no presente la información solicitada por UNOPS, su oferta será desestimada, conforme a lo previsto en el artículo 25.iv) de la Sección I, “Instrucciones para los oferentes”.

- UNOPS se reserva el derecho a desestimar la oferta de un oferente cuando aprecie que su participación pone en riesgo la debida ejecución del contrato, en caso este sea el adjudicatario. A tal efecto, UNOPS puede o no solicitar información complementaria, a su criterio.

- Culminada la Invitación a Licitar, UNOPS remitirá copia de la declaración jurada del oferente al que se adjudique el contrato, al Ministerio Público y al INDECOPI.

_____ de ________________ del 2020

______________________________________

Firma del Representante Legal del Oferente

______________________

Nombre y Título

Anexo 16 - Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social

Nombre de referencia de la oferta o propuesta: 	 (el "Contrato")

A: UNOPS

- Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestro Consorcio, ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:

2.1	Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2	De haber sido objeto:

- de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país donde el Contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco de la adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato);

- de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años mediante la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde estamos constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato);

- de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato suscrito con SEDAPAL o UNOPS;

2.3	Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por la Unión Europea en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;

2.4	Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causales atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5	No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del país de la Autoridad Contratante;

2.6	Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por UNOPS en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

- Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisición, certificamos que somos financiera y económicamente autónomos y que nos regimos por las normas del derecho comercial.

- Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informará a la AFD, cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

- En el contexto del proceso de adquisición y ejecución del contrato correspondiente:

6.1	No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) destinadas a engañar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2	No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3	No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido designada o elegida, a título permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra Persona que ejerza una función pública, incluso para una institución del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio público, o (iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario Público por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Público lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4	No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posición ejecutiva en una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5	No hemos cometido ni cometeremos ningún acto que pueda influir sobre el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente, ninguna Práctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia, con la clara intención de limitar a otros participantes el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas.

6.6	Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea.

6.7	Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales, cuando se indican en el plan de gestión ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.

- Nosotros, así como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas, archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisición y a la ejecución del contrato y que los someta a una auditoría por auditores designados por la AFD.

Nombre: 	Como:

Debidamente habilitado a firmar en nombre de:

Firma:

En la fecha:

En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferta o propuesta al nombre del solicitante, oferente o del consultor adjuntará a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o el consultor.